合作市城镇低效用地再开发

规划说明(2018-2022)

合作市人民政府

二〇一八年九月

目  录

一、规划的必要性	1

（一）落实国家部署的需要	1

（二）合作市经济社会发展的现实需求	2

二、项目进展情况	2

（一）规划编制过程	2

（二）工作实施情况	4

三、数据收集与处理	5

（一）数据收集	5

（二）数据处理	6

四、现状与潜力分析	6

（一）现状分析	6

（二）潜力分析	7

五、规划目标及任务	12

（一）规划目标 、任务确定的依据	12

（二）规划任务及目标	13

六、项目确定原则、依据及方法	14

（一）项目确定原则	14

（二）项目确定依据	15

（三）项目确定的方法	16

七、公众参与情况	16

八、规划实施可行性分析	16

（一）政策可行性	16

（二）规划可行性	17

（三）建筑环境适宜	17

（四）资金来源可靠	17

一、规划的必要性

（一）落实国家部署的需要

2016年，国土资源部出台关于印发《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》的通知（以下简称“通知”）。通知主要内容包括：（1）提出了城镇低效用地再开发的指导思想、基本原则和总体目标。力求做到土地集约利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强；城镇用地结构明显优化，产业转型升级逐渐加快，投资消费有效增长；城镇基础设施和公共服务设施明显改善，城镇化质量显著提高，经济社会可持续发展能力不断提升。（2）明确内涵，充分发挥专项规划的统领作用。要求各市县人民政府结合地方实际，提出低效用地的具体认定标准，做好调查摸底、标图建库和项目实施方案编制等基础工作。重点组织编制低效用地再开发专项规划，加强规划对开发规模、布局、用途、时序的统领。（3）制定了激励措施。主要5个方面：一是鼓励原国有土地使用权人自主或联合改造开发，二是积极引导城中村集体建设用地改造开发，三是鼓励产业转型升级优化用地结构，四是鼓励集中成片开发，五是加强公共设施和民生项目建设。（4）妥善处理各类历史遗留建设用地问题。按照依法依规、尊重历史的原则，对历史遗留建设用地，以用地行为发生时间为界限，明确了3类不同的处理政策。（5）完善了保障措施。要求加强组织领导、健全民主协商和社会监督机制、强化实施管理、严守廉政纪律、加强宣传引导等等。

本次规划的编制能够很好的夯实城镇土地利用的基础，为低效用地再开发具体实施提供依据。

（二）合作市经济社会发展的现实需求

土地是经济社会发展的最基本物质保障，合作市后备耕地资源匮乏，保护耕地和耕地占补平衡的难度不断加大。同时，“十三五”时期，是我市引领“新常态”的转型期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。我市已经进入经济加速发展、产业加速转型、基本公共服务能力加快提升、生态屏障加快建设的关键阶段。这就要求我们必须加强机遇意识和忧患意识，紧紧抓住藏区发展的一切机遇，加快转型发展步伐，大力挖潜城乡存量建设用地中的低效用地，统筹城乡发展，加速实现农村城市化，改善生态环境，节约集约利用土地。编制《规划》有利于调整用地结构，优化用地布局，提高节约集约用地水平，加强生态环境建设。

二、项目进展情况

（一）规划编制过程

按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则，积极开展合作市城镇低效用地再开发专项规划，充分衔接本市已有的各类规划，做好资料收集以及外业调查等前期工作，汇总分析调查成果，测算潜力，根据合作市城镇低效用地再开发规划目标以及当地的实际情况，合理确定项目选址，落实项目开展时序。本项工作的开展分为六个阶段：

1、资料收集 （2018年7月6日——2018年7月24日）

充分收集土地利用总体规划、土地利用现状变更调查、城镇地籍图、遥感影像、市域总体规划、城镇总体规划、调查区控制性规划、产业规划等资料。

2、内业分析 （2018年7月25日——2018年8月9日）

将土地利用总体规划成果中的城镇扩展边界套合土地利用现状变更调查数据，结合遥感影像图、城镇规划图、城镇地籍图，初步确定调查的基本单元；对确定的调查地块进行编号，以土地利用现状图，或遥感影像图为底图编制工作底图；根据收集到的资料获取权属及坐落、土地面积、现状地类、规划用途、农转用审批等已有信息，生成调查表格。

3、外业调查 （2018年8月10日——2018年8月15日）

将确定好的调查区及调查单元标识在工作底图上，根据调查底图和调查表格开展外业调查工作，明确调查区域的土地利用现状，并按要求逐块逐项填写调查表。主要工作有盘点调查范围内低效利用的“三旧”用地分布及规模，明确调查区内土地权属、用途、产权等信息。

调查内容包括：（1）开发利用现状：位置、面积、用途、容积率、建筑密度、投入产出水平、低效用地类型、环境状况、基础设施配套水平、房屋情况等。（2）核查权属相关信息：权利人、权属性质、地类、用地手续等。（3）调查城市建设规划相关信息：规划用途、发展方向、土地利用强度等控制指标。

对调查数据进行检查与核对，确认无误后汇总形成调查成果清单和调查统计成果汇总表。

4、潜力测算（2018年8月16日——2018年8月24日）

以调查单元为对象，依据调研成果，明确低效用地数量与空间分布，利用Arcgis等软件对低效用地的现状进行分析，详细区分低效用地中各类用地规模、比例、分布；着重分析建设用地利用方面存在的问题。结合城规利用强度、用途规定及国家省、市相关的建设标准，综合考虑各因素，进行潜力挖潜，确定规划期内再开发的低效用地规模、类型、分布。

5、项目安排（2018年8月25日——2018年8月31日）

划分低效用地再开发区域，明确各区域改造开发利用方向、开发模式，合理安排居住、教育、就业、开放空间、公共交通用地，促进结构优化。确定再开发项目区开发利用强度优化目标，明确容积率、建筑密度、地均固定资产投资等控制指标。提出城中村、旧工业区、旧城区、基础设施系统、城市交通系统、城市安全保障、住房配建等方面的更新指引。

6、报告编制（2018年9月1日——2018年9月10日）

按照《国土资源部办公厅关于印发<城镇低效用地再开发规划编制要点>的通知》（国土资利发【2017】47号）文件的要求编制《合作市城镇低效用地再开发技术报告》、《合作市城镇低效用地再开发规划说明》以及编制城镇低效用地再开发栅格图件和表格文件。

（二）工作实施情况

截至目前，合作市低效用地再开发专项规划工作第六阶段已完成。期间各相关委办局积极配合项目编制单位，为项目开展提供了建设性的意见。将各相关单位的意见修改完成后，即可提交成果。

三、数据收集与处理

（一）数据收集

1、市政公用设施水平及环境状况数据调查

主要开展调查单元市政公用设施水平及环境状况数据调查。主要包括城市建成区的建成区道路网密度、用水普及率、燃气普及率、污水处理厂集中处理率、生活垃圾处理率、建成区绿地率、人均绿地面积等统计数据，相关数据主要来源于统计年鉴或年报。

2、基准地价及土地市场交易数据调查

（1）参评城市中心城区的土地级别与基准地价更新成果，其中重点收集基础设施完备度分值资料，土地级别图、基准地价水平、宗地价格计算公式和容积率修正指数等相关参数。

（2）房地产、土地市场地价交易资料等。

（3）土地开发、房地产开发成本构成和相关参数。

3、建设状况调查

（1）调查单元中各宗地建设状况调查：通过地籍图或地形图等资料提取各类建筑物的建筑面积和基底面积。地籍图或影像图未覆盖区域，通过实地调查补测。

（2）各类调查单元现状与规划用途调查：按照调查单元范围提取宗地的变更数据结合实地调研确定地块的现状用途，以控制性详细规划为依据确定同一地块的规划地类及其容积率、建筑密度等数据。

（二）数据处理

1、矢量数据坐标系统一

本次城镇低效用地再开发的图件资料主要包括第二次全国土地调查城镇地籍调查部分的1:2000地类（用途）图斑数据、合作市2016年遥感影像数据、土地利用总体规划图、合作市城市总体规划图、合作市城市控制性详细规划图和合作市基准地价成果图件等相关图件数据。

评价中，平面坐标系统统一使用1980年国家大地坐标系，因此，本次评价工作所收集的基础图件资料主要为“1980西安坐标系”，其他数据则相应转换到该坐标系。其中第二次全国土地调查城镇地籍调查部分的1:2000地类（用途）图斑数据、合作市城市总体规划图和合作市城市控制性详细规划图为CAD矢量数据，需完成数据格式转换和坐标转换，合作市2016年遥感影像数据则进行了坐标转换和配准。

2、数据计量单位的统一

根据《手册》要求，对各类数据的表述应统一采用法定计量单位，如土地面积单位为hm2，但在收集回来的资料中，部分有关土地面积的单位为亩。在数据整理计算中，项目组完成数据单位统一转换后才进行分析使用。

四、现状与潜力分析

（一）现状分析

合作市建设用地集约度从城南城北商业中心向外逐次降低，其中旧城区南部、北部有零星分布的棚户区，面积在0.05~5.81hm2之间。区位条件较好，有较大的再开发潜力，本次潜力摸底的调查区主要位于旧城区。城北、城西平房区集中连片，拆迁费用较高，同时距商业中心较远，区位条件并不优渥。经实地调研，平房区环境干净卫生，基础设施配套较为齐全，同时很好的保持了藏区建筑的风格，丰富了城区建筑的多样性，所以规划期内暂且不将其纳入再开发范围。

经摸底调查确定规划期内符合再开发条件的低效地块25个，容积率为0.18~0.58之间，其中TYGB-4容积率最小为0.18，其现状为住宅区东北角的一块采矿用地，地类属性为工矿仓储用地，本次纳入低效用地再开发范围内；TYGB-2、ZQXJ-1容积率并列最大，均为0.58，用地现状均为棚户区。因本次调查区内调查单元均为平房，以一层建筑为主，本次调查单元容积率与建筑密度大体相同，分布规律类似。

城镇低效用地调查范围内，房屋建筑均以砖混房屋为主，少量的土木结构平房间杂其中，房龄大部分在三十年以上。基础设施配套水平不高，城镇低效用地调查范围内虽通水、通电，但燃气与暖气没有供应。同时调查范围内入户电线老化严重，安全隐患大，但大部分调查单元区位条件优异，有较高的棚户区改造潜力。

- （二）潜力分析

1、理论潜力

城镇低效用地集约利用潜力是指城镇扩展边界内，在现有技术、经济和制度条件下，通过提高土地集约利用程度，提升建设用地利用效率和经济效益的空间。

城镇低效用地再开发的潜力认定标准主要有：（1）不符合现有土地利用总体规划和城市规划、产业发展规划；（2）不符合安全生产和环保要求；（3）为禁止、淘汰、退二进三产业用地；（4）已列入老城区、城中村、棚户区和老工业区等改造计划；理论上符合以上标准即认定为低效用地，具有再开发的潜力。

经规划与现状对照排查确定不符合规划的地块图斑:15个，详见表4.1：

表4.1 城镇低效用地再开发不合规图斑汇总表

单位：公顷、个

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 人口 | 现状用途 | 规划用途 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | CBXQ | CBXQ-1 | 3.64 | 3.64 | 0 | 商服用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | CBXQ-2 | 4.13 | 4.13 | 519 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | CNPCSD | CNPCSD-1 | 5.81 | 5.81 | 849 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | FG | FG-1 | 4.84 | 4.84 | 0 | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | LYRY | LYRY-3 | 1.08 | 1.08 | 121 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 1.03 | 1.03 | 0 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 1.39 | 1.39 | 248 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 商服用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-4 | 1.9 | 1.9 | 348 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-5 | 1.98 | 1.98 | 348 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-2 | 1.63 | 1.63 | 352 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 0.13 | 0.13 | 20 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 0.05 | 0.05 | 0 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZQXJ | ZQXJ-1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 公共管理与服务用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-4 | 0.46 | 0.46 | 0 | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | 29.57 | 29.57 | 2805 | — | — | — | — |

不符合规划的地块共计15个，低效用地面积29.57公顷，大多为棚户区，房屋建筑以砖混为主，间杂土木结构，离商业中心较近，有较大的再开发潜力。

合作市建成区暂未有不符合安全生产和环保要求的地块，禁止、淘汰、退二进三产业用地的图斑共一个LYRY-4，已列入老城区、城中村、棚户区和老工业区等改造计划的图斑共计14个，

表4.2 城镇低效用地再开发棚改图斑汇总表

单位：公顷、个

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 认定条件 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 1.01 | 1.01 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 0.99 | 0.99 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 1.08 | 1.08 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 1.03 | 1.03 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 0.82 | 0.82 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 0.79 | 0.79 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 1.39 | 1.39 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 3.51 | 3.51 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 1.63 | 1.63 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 0.13 | 0.13 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 0.05 | 0.05 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 4.50 | 4.50 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 1.78 | 1.78 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 0.46 | 0.46 | 计划棚改 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | 19.18 | 19.18 | — | — | — |

部分列入棚改的图斑和表4.1有重叠，列入棚改的地块共计14个，低效用地面积19.18公顷，房屋建筑以砖混为主，间杂土木结构，离商业中心较近，有较大的再开发潜力。

综上，确定合作市规划期内低效用地再开发理论潜力51.67公顷：

表4.3 城镇低效用地再开发潜力汇总表

单位：公顷、个

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 行政区（乡、街道办） | 低效用地类型 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 现状用途 | 规划用途 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | CBXQ | CBXQ-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 3.64 | 3.64 | 商服用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | CBXQ-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.13 | 4.13 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | CNPCSD | CNPCSD-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 5.81 | 5.81 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | FG | FG-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.84 | 4.84 | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | FG-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.97 | 4.97 | 商服用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 2.05 | 2.05 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 0.99 | 0.99 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.08 | 1.08 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 坚木克尔街道 | 旧工矿 |  |  | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 0.82 | 0.82 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 当周街道 | 旧城镇 | 0.79 | 0.79 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.39 | 1.39 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 3.14 | 3.14 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 0.67 | 0.67 | 商服用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-4 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.9 | 1.9 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-5 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.98 | 1.98 | 城镇住宅用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 通钦街道 | 旧城镇 | 3.51 | 3.51 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 通钦街道 | 旧城镇 | 1.63 | 1.63 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 通钦街道 | 旧工矿 | 0.13 | 0.13 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 通钦街道 | 旧工矿 | 0.05 | 0.05 | 城镇住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZQXJ | ZQXJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 0.83 | 0.83 | 公共管理与服务用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 4.96 | 4.96 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 1.78 | 1.78 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 0.58 | 0.58 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 伊合昂街道 | 旧工矿 |  |  | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | — | — | 51.67 | 51.67 | — | — | — | — |

2、现实潜力

在理论潜力的基础上，以棚改计划的地块为主，结合实地调研，充分听取各方利益主体意愿，确定合作市规划期内的现实挖潜图斑，共16个图斑，22.90公顷。

表4.4 城镇低效用地再开发可实现潜力汇总表

单位：公顷

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 容积率 | 建筑密度 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 1.0118 | 1.0118 | 0.58 | 0.58 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 0.9908 | 0.9908 | 0.48 | 0.48 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 1.0794 | 1.0794 | 0.28 | 0.28 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 1.0342 | 1.0342 | 0.27 | 0.27 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 0.8163 | 0.8163 | 0.36 | 0.36 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 0.7894 | 0.7894 | 0.33 | 0.33 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 1.3932 | 1.3932 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 3.1376 | 3.1376 | 0.39 | 0.39 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 3.5144 | 3.5144 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 1.6332 | 1.6332 | 0.54 | 0.54 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 0.1318 | 0.1318 | 0.38 | 0.38 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 0.0498 | 0.0498 | 0.18 | 0.18 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 4.5007 | 4.5007 | 0.42 | 0.42 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 1.7847 | 1.7847 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 0.576 | 0.576 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 0.4554 | 0.4554 | 0.32 | 0.32 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | 22.8989 | 22.8989 | — | — | — | — |

五、规划目标及任务

（一）规划目标 、任务确定的依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（5）《基本农田保护条例》；

（6）《土地复垦条例》。

2、部门规章及规范性文件

（1）《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部部令72号）；

（2）《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》（国土资发[2016]147号）；

（3）《节约集约利用土地规定》（国土资源部第61号令）；

（4）《国土资源部办公厅关于印发城镇低效用地再开发规划编制要点的通知》（国土资厅发[2017]47号）；

（5）《甘肃省国土厅关于开展城镇低效用地再开发调查摸底工作的通知（甘国土资利发[2017]37号）》；

（6）《甘南州国土局转发《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》的通知（州国土资耕发[2018]282号）》。

3、相关基础资料

（1）《合作市土地利用总体规划（2006-2016）》；

（2）《合作市城市总体规划（2010—2030年）》；

（3）《合作市中心城区控制性详细规划》；

（4）《合作市2017年度土地变更调查成果》；

（5）合作市2017年土地供应数据；

（6）《合作市2017年统计年鉴》；

（7）其他相关基础资料。

（二）规划任务及目标

1、主要任务

规划编制以人为本，主要任务是城镇低效用地再开发规范推进，土地集约利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强；城镇用地结构明显优化，产业转型升级逐渐加快，投资消费有效增长；城镇基础设施和公共服务设施明显改善，城镇化质量显著提高，经济社会可持续发展能力不断提升。

2、定量目标

本次规划期内城镇低效用地再开发总规模22.90公顷，其中2018年3个图斑3.83公顷，2019年4个图斑6.34公顷，2020年4个图斑5.33公顷，2021年2个图斑4.96公顷，2022年3个图斑2.45公顷。

表5.1 城镇低效用地再开发规划利用强度汇总表

单位：公顷

| 地块编号 | 所在县（市、区） | 所在建制镇或街道 | 利用方向 | 面积 | 时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSJY-1 | 合作市 | 当周街道 | 住宅用地 | 0.82 | 2018年 |
| ZYCJ-2 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 1.78 | 2019年 |
| LYRY-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 1.01 | 2022年 |
| LYRY-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 0.99 | 2018年 |
| LYRY-3 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 公共管理与公共服务用地 | 1.08 | 2019年 |
| LYRY-4 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 1.03 | 2022年 |
| SZF-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 商服用地 | 1.39 | 2019年 |
| TYGB-1 | 合作市 | 通钦街道 | 住宅用地 | 3.51 | 2019年 |
| TYGB-2 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 1.63 | 2020年 |
| TYGB-3 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 0.13 | 2020年 |
| TYGB-4 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 0.05 | 2020年 |
| MSJY-2 | 合作市 | 当周街道 | 住宅用地 | 0.79 | 2020年 |
| ZYCJ-1 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 4.50 | 2021年 |
| ZYCJ-4 | 合作市 | 伊合昂街道 | 商服用地 | 0.46 | 2018年 |
| SZF-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 3.14 | 2022年 |
| ZYCJ-3 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 0.58 | 2021年 |
| 合计 | — | — | — | 22.90 | — |

六、项目确定原则、依据及方法

（一）项目确定原则

1、坚持政府引导、规划先行

建立健全政府引导、部门协同、公众参与的工作机制，加强统筹协调，形成工作合力；坚持规划先行，对改造开发的规模、时序等进行统筹安排，确保改造开发工作稳步有序开展。

2、坚持市场取向、因势利导

按照市场在资源配置中起决定性作用的要求，鼓励土地权利人、集体经济组织等市场主体和社会力量参与改造开发，形成形式多样的改造开发模式，增强改造开发的动力。

3、坚持因地制宜、规范运作

充分考虑当地经济社会发展水平、发展定位等，依据城市总体发展布局，合理确定改造开发的方向和目标，分类实施；严格遵循改造开发要求和程序，切实加强监管，保证改造开发工作规范运作、有序推进。

（二）项目确定依据

1、相关规划

本次规划项目确定以合作市最新棚改计划为主要依据，同时参考调查区控制性详细规划，及土地利用总体规划，以此来确定项目的利用类型、规模、容积率、建筑密度、绿化率等指标。

2、区位因素

再开发地块确定时，综合考虑地块区位因素，周边地块利用类型，及区位繁华程度。辅以区内地块平整度，开发技术难度，房屋建筑情况等要素。

3、群众意愿

本次再开发地块的确定，充分考虑相关权利人的意愿，提高改造开发工作的公开性和透明度，保障土地权利人的知情权、参与权、受益权；建立健全平等协商机制，妥善解决群众利益诉求，做到公平公正，实现和谐开发。

（三）项目确定的方法

本次项目确定主要使用三相交定位法。三相交定位法即从地块、市场、开发商竞争态势三个层面分析项目确定的的依据。

首先地块层面主要分析地块与城市的关系、地块与区域的关系、地块与地段的关系及地块的特征；其次市场层面处要分析人口结构的特征，区域房地产开发特征，区位需求变化特征；最后意向开发商的竞争态势，主要分析意向开发商的竞争态势。三个层面重叠的部分就是项目确定的依据。

七、公众参与情况

本次公众参与主要以街头走访的形式进行，各个潜力区主要调研居民的拆迁意愿，通过调研将居民拆迁意愿强烈的地块纳入本次规划期内的低效用地再开发。以区位控制性详细规划为主要依据，充分尊重实际权利人的切实权益。

八、规划实施可行性分析

（一）政策可行性

《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》根据《中华人民共和国土地管理法》及有关规定，按照《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》等要求，为健全节约集约用地制度，盘活建设用地存量，提高土地利用效率，提出了坚持以人为本，鼓励土地权利人自主改造开发，鼓励社会资本积极进入，规范推进城镇低效用地再开发，促进城镇更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇的要求。

（二）规划可行性

本次规划期内低效用地再开发地块均在《土地利用总体规划》确定的允许建设区内，同时以《合作市控制性详细规划》为主确定再开发地块的利用方向及利用强度。因此本次规划在规划上可行。

（三）建筑环境适宜

各低效用地再开发地块交通条件便利，用地条件良好，项目位置地质条件良好，没有较大的高程差，几乎不存在滑坡等重大地质灾害的影响，征地成本较低，在规划期内可实施性高。

（四）资金来源可靠

本次低效用地再开发项目资金来源主要有三个：1、政府财政资金，涉及公共管理与服务用地开发的以政府财政资金为主；2、棚户区改造补助金，主要用于各棚户区改造项目；3、企业自筹资金，是项目再开发的主要资金来源。同时鼓励各利益相关方，按意愿出资，并承诺根据其出资情况享受相关权益。