合作市城镇低效用地再开发规划

技术报告(2018-2022)

合作市人民政府

二〇一八年九月

目  录

前  言	1

一、总体要求	2

（一）规划指导思想	2

（二）规划原则	2

（三）规划范围	3

（四）规划年限	4

（五）规划依据	4

二、现状分析	6

（一）规划区域概况	6

（二）基础数据调查	11

（三）调查结果分析	12

（四）低效用地存在的主要问题	18

三、潜力分析	19

（一）理论潜力	19

（二）可实现潜力	22

四、规划优化	24

（一）规划目标	24

（二）空间布局，结构优化。	26

五、时序安排	27

六、资本筹措与利益调整	29

（一）资本筹措	29

（二）利益调整	30

七、效益评估	31

（一）完善城市职能，提升人居环境	31

（二）增加住房供应，缓解住房压力	31

（三）完善基础设施配套，增加城市绿地面积	31

八、保障措施	32

（一）成立工作小组，统筹协调	32

（二）提高审查报批效率，强化实施管理	32

（三）加强宣传引导，严守纪律	32

附表：	34

前  言

为贯彻党的十九大提出的全面建成小康社会的各项要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”的战略布局，按照党中央、国务院决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进供给侧结构性改革，坚持最严的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚持以人为本，促进新型城镇化发展，鼓励土地权利人自主改造开发，鼓励社会资本进入，规范推进城镇低效用地再开发，促进城镇更新改造和产业全面升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口，产业承载能力，建设和谐宜居城镇。

城镇低效用地指，经第二次全国土地调查已确定为建设用地中的权属清晰、不存在争议和法律纠纷，但布局散乱、利用粗放、用途不合理、建筑危旧的存量建设用地。随着城市化的发展，建设用地供给和需求之间的矛盾日益激化，土地节约集约利用对于提高土地利用效率、有效保护耕地资源和促进经济社会可持续发展具有重大而深远的意义。

现按甘南藏族自治州国土资源局转发《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》的通知，编制《合作市城镇低效用地再开发专项规划》，为未来合作市的低效用地再开发工作指明方向，为缓解人地矛盾、规范存量土地再利用的运行机制提出具有可操作性的指导建议。

一、总体要求

（一）规划指导思想

规划编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大提出的全面建成小康社会各项要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”布局，推动实施乡村振兴、区域协调发展、可持续发展战略。坚持以人民为中心，坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以人为本，促进新型城镇化发展；坚持绿色发展，转变发展方式，提升发展质量，改善生态环境，建设美丽中国；坚持市场化导向，鼓励土地权利人自主开发，鼓励社会资本积极进入，促进城镇更新改造和产业转型升级，提升建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇。

（二）规划原则

城镇低效用地再开发应与地方城市更新、增减挂钩等工作有效衔接，坚持以下原则：

1、以人为本，和谐发展

城镇低效用地再开发应以优化人居环境、提高生活质量、提升城市品位、完善城市功能、保护历史风貌为目的，以保障和促进科学发展为主线，充分考虑人民利益，促进经济社会事业又好又快发展。

2、依法依规，实事求是

城镇低效用地再开发必须遵守国家法律法规、部门规章及各项政策，充分考虑所在地的实际需要，遵循自然和社会发展规律，因地制宜制定规划方案和配套政策，科学合理安排城镇低效用地再开发规模、布局和时序。

3、生态优先，保护优先

城镇低效用地再开发应坚持绿色发展，突出红线控制和底线思维，充分考虑地方资源环境承载能力、城市地质环境、国土开发强度，实现对资源开发利用和保护的整体管控，实现对存量空间的挖潜利用。

4、节约优先，布局优先

城镇低效用地再开发必须坚持节约优先，以节约集约用地、优化土地利用结构和布局为手段，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，构建具有地方特色的“三生”空间。

5、区域协调，城乡融合

立足城市全域经济社会发展，统筹考虑城市与周边城市、村庄的功能和发展方向，统筹安排基础设施、公共服务设施、居住、产业、城市绿地等，实现区域、城乡协调发展。

6、公众参与，利益公平

规划应充分尊重土地权利人意愿，切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权；妥善处理好各方主体责、权、利关系，遵循政府指导、市场运作、利益共享、公平公正，保障城市可持续发展。

（三）规划范围

规划范围为城镇规划区内，土地利用总体规划确定的城乡建设用地范围，本次涉及到的低效用地共计22.8989公顷。

（四）规划年限

通过与《合作市土地利用总体规划（2006-2020）》与《合作市中心城区控制性详细规划》充分衔接，确定本次规划期限为5年，2018-2022年。

（五）规划依据

城镇低效用地再开发规划应依据相关法律法规、制度政策、标准规范以及土地利用总体规划、城乡规划编制。

1、法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（5）《中华人民共和国基本农田保护条例》；

（6）《中华人民共和国土地复垦条例》。

2、部门规章及规范性文件

（1）《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部部令72号）；

（2）《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》（国土资发[2016]147号）；

（3）《节约集约利用土地规定》（国土资源部第61号令）；

（4）《国土资源部办公厅关于印发城镇低效用地再开发规划编制要点的通知》（国土资厅发[2017]47号）；

（5）《甘肃省国土厅关于开展城镇低效用地再开发调查摸底工作的通知（甘国土资利发[2017]37号）》；

（6）《甘南州国土局转发《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》的通知（州国土资耕发[2018]282号）》。

3、相关基础资料

（1）《合作市土地利用总体规划（2006-2016）》；

（2）《合作市城市总体规划（2010—2030年）》；

（3）《合作市中心城区控制性详细规划》；

（4）《合作市2017年度土地变更调查成果》；

（5）合作市2017年土地供应数据；

（6）《合作市2017年统计年鉴》；

（7）其他相关基础资料。

二、现状分析

（一）规划区域概况

合作市位于甘肃省西南部，甘南藏族自治州北部，地理坐标东经102°54'，北纬39°59'，为青藏高原东南端，甘、青、川三省交界处，是甘南藏族自治州的首府。

1、自然资源

（1）气候条件

合作属高原大陆性气候，寒冷温润类型，光照辐射强，热量不足，春秋相连无夏，冬季严寒漫长，气温日差较大，降雨集中，气象灾害频繁。全年日照时数4343小时，年平均气温2℃。年降雨量545毫米，一般集中在7、8、9三个月。气象灾害主要有干旱、连阴雨、低温、霜冻、冰雹、雪灾等。全年日照充足，太阳能利用率高。

- 水资源

洮河在勒秀、加茂贡两乡境内平均流量每秒56.6立方米，年径流量17.9亿立方米。已开发利用的水资源6000千瓦。洮河流径落差大，利用水能梯级开发投资成本低，水资源开发潜力大。

（3）旅游资源

合作市镶嵌在地势开阔、绿草如茵的甘南草原北部，被誉为“高原明珠”。市境内有安多藏区佛教名刹米拉日巴佛阁、神奇美丽的当周草原、独具青藏高原特色的太子山、风光旖旎的勒秀洮河、天然奇特的岗岔溶洞等众多景观。

合作市人文景观独特，民俗风情浓郁。全市有合作寺院、岗岔寺院、美武寺院、乔吾塘寺院等13处藏传佛教寺院，50多处佛教密宗静修禅林和泉洞。合作市北郊的合作寺院有米拉日巴佛阁，这是安多地区藏传佛教的名刹之一，属藏族堡式九层楼建筑。传统的晒佛节、插箭节、香浪节、传统民族运动会、香巴拉旅游艺术节等，从不同侧面展示了合作市独特的民俗风情。

合作集雪山、草地、河流、藏传佛教寺院、藏族民俗和探险胜地于一体，已成为甘南州主要的旅游服务基地、旅游中转站和游客集散地，是兰州经甘南到九寨沟旅游的必经之地。

2、社会经济

（1）生产总值

初步测算，2017年全市实现生产总值390811万元，按可比价计算，比上年增长5.7%。其中：第一产业增加值21636万元，比上年增长4.1%；第二产业增加值68515万元，比上年增长13.4%；第三产业增加值300660万元，比上年增长4%。按常住人口计算，人均生产总值41138元，比上年增长5.1%。三次产业结构由2016年的5.63：18.31：76.06调整为5.53：17.53：76.94。第一产业比重降低0.03个百分点，第二产业比重降低0.81个百分点，第三产业比重上调0.84个百分点。

图1-1  2013 -2017年合作市地区生产总值与增长速度

全年完成货物周转量15050万吨/公里，比上年增长1.98%，旅客周转量14876万人/公里，比上年增长3%。全年接待游客202.6万人次，同比增长10.1%，旅游综合收入10.3亿元，同比增长14.44%。全年完成邮政业务总量3577万元。完成电信、联通、移动业务总量96626万元。

（2）固定资产投资

全年完成固定资产投资357933万元，比上年增长4.13%。从三次产业看，投向第一产业的1718万元，比上年下降82.82 %；投向第二产业的51591万元，比上年下降46.9%；投向第三产业的304624万元，比上年增长28.76%。共组织施工项目141个，比上年增长10.2%。

图1-2  2013-2017年合作市固定资产投资与增长速度

- 人民生活水平

全市城镇居民人均可支配收入23149元，比上年增长7.7%;人均消费支出20080元，比上年增6.6%。食品支出占城镇居民家庭人均消费性支出的比重为35.14%，比上年下降0.36个百分点。农牧民人均可支配收入7203元，比上年增长8.7%；人均生活消费支出5906元，比上年增长9.6%；食品支出占农村居民家庭人均消费性支出的比重为42.85%，比上年下降0.35个百分点。

图1-3  2013 -2017年合作市城镇居民可支配收入与增长速度

图1-4  2013 -2017年合作市农牧民人均纯收入与增长速度

（4）区域人口

其下辖佐盖多玛乡、佐盖曼玛乡、卡加道乡、卡加曼乡、勒秀乡、那吾乡、通钦街道、当周街道、坚木克尔街道、伊合昂街道6乡4个街道，包括39个村民委员会、8个社区、249个村民小组。全市有藏、汉、回等18个民族，年末全市常住人口9.50万人，比上年末增加0.11万人，其中：城镇人口5.42万人，增加0.21万人。城镇化率57.10%，比上年提高1.62个百分点。人口自然增长率9.57‰。

3、土地利用现状

据2017年土地利用变更调查数据，截止2017年年末，合作市土地总面积209121.69公顷。其中：耕地14685.79公顷、园地46.6公顷、林地27060.84公顷、草地158219公顷、城镇村及工矿用地2284.63公顷、交通运输用地1135.66公顷、水域及水利设施用地1161.73公顷、其它土地4527.41公顷，分别占土地总面积的7.02%、0.02%、12.94%、75.66%、1.09%、0.54%、0.56%和2.16%。

图1-5  2017年合作市土地利用状况结构表

（二）基础数据调查

1、调查范围

本次调查范围采用《合作市土地利用总体规划（2006-2020）》划定的城镇扩展边界内的建设用地。

2、调查内容

城镇低效用地是指城镇中布局散乱、设施落后、利用粗放、用途不合理的存量建设用地，包括（1）不符合土地利用总体规划和城市规划、产业发展规划；（2）不符合安全生产和环保要求；（3）为禁止、淘汰、退二进三产业用地；（4）已列入老城区、城中村、棚户区和老工业区等改造计划等四部分内容。

本次主要调查内容有：

- 开发利用状况。包括位置、面积、容积率、建筑密度、投入产出水平、低效用地类型、环境状况、基础设施配套水平、房屋建设情况、承载人口等内容。工业用地外加用水用能情况等。

- 权属信息。包括权利人、权属性质、地类和用地手续等。

- 城市建设规划相关信息。包括规划用途、发展方向、土地利用强度等控制指标。

3、调查步骤

（1）资料收集

充分收集土地利用总体规划成果、土地利用现状变更调查成果、城镇地籍图、遥感影像成果、城区总体规划、控制性详细规划等资料。

（2）内业分析

包括初步确定调查的基本单元；编制工作底图；生成调查表格三个步骤。

（3）外业调查

城镇工作范围内以街道办为单位，核对已有信息，查漏补缺，完善调查单元土地利用情况、审批情况、登记情况、权属用途等相关信息。

（4）编制调查成果

对调查数据检查核对，无误后汇总编制表格及相关图件。

（5）建数据库

按要求构建城镇低效用地数据库，包括低效用地调查区图斑，和低效用地调查单元图斑，按标准要求建字段填入数据。

（三）调查结果分析

1、低效用地规模及其分布

通过城镇低效用地调查分析，结合实际情况，确定合作市符合低效用地定性定量标准的共有25个调查单元，25块宗地。

表3.1 合作市城镇低效用地分布情况表

单位：公顷

| 行政区（乡、街道办） | 旧城镇 | 旧村庄 | 旧厂矿 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当周街道 | 7.4126 | 0.0000 | 0.0000 | 7.4126 |
| 坚木克尔街道 | 29.7406 | 0.0000 | 1.0342 | 30.7748 |
| 通钦街道 | 5.1476 | 0.0000 | 0.1816 | 5.3292 |
| 伊合昂街道 | 7.6932 | 0.0000 | 0.4554 | 8.1486 |
| 合计 | 49.9940 | 0.0000 | 1.6712 | 51.6652 |

其中城镇低效用地调查单元内，当周坚街道低效用地共计7.4126公顷，低效用地类型旧城镇7.4126公顷，没有旧村庄及旧厂矿；坚木克尔街道城镇低效用地30.7748公顷，低效用地类型旧城镇29.7406公顷，旧厂矿1.0342公顷，没有旧村庄；通钦街道城镇低效用地5.3292公顷，低效用地类型旧城镇5.1476公顷，旧厂矿0.1816公顷，没有旧村庄；伊合昂街道城镇低效用地8.1486公顷，低效用地类型旧城镇7.6932公顷，没有旧村庄，旧厂矿0.4554公顷。

城镇低效用地类型中旧城镇占比最高，达到了96.76%，没有旧村庄，旧厂矿占比3.24%。经调研分析，合作市建成区中村庄分布集中成片，房屋较新，其中城南城北新村翻新不久，基础设施配套水平较高。城西伊合昂街道所属村镇建成时间较长，但房屋完好，交通便利，基础设施配套水平较高。而且其区位较商服中心较远，拆迁成本与城区相比却差距不大，且较为集中连片总费用高，规划期内不具备挖潜潜力。

- 低效用地人口、容积率、建筑密度及基础设施配套水平

表3.2 合作市城镇低效用地基本情况表

- 单位：人、公顷

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 人口 | 容积率 | 建筑密度 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | CBXQ | CBXQ-1 | 3.6427 | 3.6427 | 0 | 0.33 | 0.33 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | CBXQ-2 | 4.1256 | 4.1256 | 519 | 0.31 | 0.31 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | CNPCSD | CNPCSD-1 | 5.8068 | 5.8068 | 849 | 0.37 | 0.36 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | FG | FG-1 | 4.8386 | 4.8386 | 0 | 0.35 | 0.35 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | FG-2 | 4.9700 | 4.9700 | 0 | 0.30 | 0.30 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 1.0118 | 1.0118 | 170 | 0.58 | 0.58 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 0.9908 | 0.9908 | 192 | 0.48 | 0.48 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 1.0794 | 1.0794 | 121 | 0.28 | 0.28 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 1.0342 | 1.0342 | 0 | 0.27 | 0.27 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 0.8163 | 0.8163 | 116 | 0.36 | 0.36 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 0.7894 | 0.7894 | 105 | 0.33 | 0.33 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 1.3932 | 1.3932 | 248 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 3.1376 | 3.1376 | 485 | 0.39 | 0.39 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-3 | 0.6709 | 0.6709 | 0 | 0.20 | 0.20 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-4 | 1.8981 | 1.8981 | 348 | 0.46 | 0.46 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-5 | 1.9817 | 1.9817 | 348 | 0.44 | 0.44 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 3.5144 | 3.5144 | 715 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 1.6332 | 1.6332 | 352 | 0.54 | 0.54 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 0.1318 | 0.1318 | 20 | 0.38 | 0.38 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 0.0498 | 0.0498 | 0 | 0.18 | 0.18 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZQXJ | ZQXJ-1 | 0.8318 | 0.8318 | 0 | 0.54 | 0.54 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 4.5007 | 4.5007 | 738 | 0.42 | 0.42 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 1.7847 | 1.7847 | 324 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 0.5760 | 0.5760 | 118 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 0.4554 | 0.4554 | 0 | 0.32 | 0.32 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | 51.6652 | 51.6652 | 5768 | — | — | — | — |

调查区内居住人口5768人，人均用地面积89.57m2，容积率为0.18~0.54之间，其中TYGB-4容积率最小为0.18，其现状为住宅区东北角的一块采矿用地，地类图斑属性为工矿仓储用地，本次纳入低效用地在开发范围内；TYGB-2、ZQXJ-1容积率并列最大，均为0.58，现状均为棚户区。因本次调查区内调查单元均为平房，以一层建筑为主，本次调查单元容积率与建筑密度大体相同，分布规律类似。

城镇低效用地调查范围内，房屋建筑均以砖混房屋为主，少量的土木结构平房间杂其中，房龄大部分在三十年以上。基础设施配套水平不高，城镇低效用地调查范围内虽通水、通电，但燃气与暖气没有供应。同时调查范围内入户电线老化严重，安全隐患大，但大部分调查单元区位条件优异，有较高的棚户区改造潜力。

3、低效用地现状用地类型

表3.3 城镇低效用地调查单元调查属性汇总表

单位：公顷、个

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 行政区（乡、街道办） | 低效用地类型 | 二调地类 | 权属性质 | 现状用途 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | CBXQ | CBXQ-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 商服用地 | 3.6427 | 3.6427 |
| 合作市 |  | CBXQ-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 4.1256 | 4.1256 |
| 合作市 | CNPCSD | CNPCSD-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 5.8068 | 5.8068 |
| 合作市 | FG | FG-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 工矿仓储用地 | 4.8386 | 4.8386 |
| 合作市 |  | FG-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 商服用地 | 4.9700 | 4.9700 |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.0118 | 1.0118 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.9908 | 0.9908 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.0794 | 1.0794 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 坚木克尔街道 | 旧工矿 | 城市 | 国有 | 工矿仓储用地 | 1.0342 | 1.0342 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.8163 | 0.8163 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 当周街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.7894 | 0.7894 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.3932 | 1.3932 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 3.1376 | 3.1376 |
| 合作市 |  | SZF-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 商服用地 | 0.6709 | 0.6709 |
| 合作市 |  | SZF-4 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.8981 | 1.8981 |
| 合作市 |  | SZF-5 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.9817 | 1.9817 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 通钦街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 3.5144 | 3.5144 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 通钦街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.6332 | 1.6332 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 通钦街道 | 旧工矿 | 采矿用地 | 集体 | 城镇住宅用地 | 0.1318 | 0.1318 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 通钦街道 | 旧工矿 | 采矿用地 | 集体 | 城镇住宅用地 | 0.0498 | 0.0498 |
| 合作市 | ZQXJ | ZQXJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 公共管理与服务用地 | 0.8318 | 0.8318 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 4.5007 | 4.5007 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 1.7847 | 1.7847 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.5760 | 0.5760 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 城市 | 国有 | 工矿仓储用地 | 0.4554 | 0.4554 |
| 合计 |  |  | — | — | — | — | — | 51.6652 | 51.6652 |

通过调查确定城镇低效用地总规模51.6652公顷，现状为住宅用地的最多，共35.2216公顷，主要分布在坚木克尔街道和伊合昂街道东部，当周街道、通钦街道零星分布；商服用地9.2836公顷均在坚木克街道；公共管理与服务用地0.8318公顷，低效图斑位于伊合昂街道；工矿仓储用地6.3282公顷，其中TYGY-3、TYGY-4两块图斑位于通钦街道，LYRY-4位于坚木克尔街道。

低效用地调查单元二调地类以城市为主，采矿用地仅占0.35%；权属类型以国有土地为主，占总面积的99.65%，集体土地占0.35%。

（四）低效用地存在的主要问题

1、部分房屋建筑年限较长存在安全隐患

调查范围内部分低效用地年久失修，主体结构为砖柱土墙，墙皮脱落，居民零星居住，部分房屋已经空置。如体院馆北侧，宗地编号TYGB-1~4的地块，房屋建成时间长，主体结构老旧，在降雨较多的夏季安全隐患越来越大，为保护人民群众人身财产安全，需尽快拆迁安置。

2、退二进三地块空置时间过长

部分退二进三地块空置时间太久，杂草丛生，不仅影响市容，并且容易形成治安死角，有较大的安全隐患。如原燎原乳业旧址，编号LYRY-1~4的地块，空置时间较长，共计4.12公顷，厂房锈迹斑斑，厂区内杂草丛生。退二进三衔接不够紧密，应尽快督促土地权利人按照控制性详细规划进行二次开发，提高土地利用率。

3、棚户区居民生活条件不高

在实地走访过程中，发现大部分棚户区巷道狭窄，道路失修。其中一些巷道车辆无法通行，墙壁斑驳，雨后水洼遍布，出入颇为不便。部分入户电线分布杂乱，线路老化，有很大的安全隐患。棚户区基础设施配套水平总体而言去城区其他区域甚远。

- 三、潜力分析

- （一）理论潜力

城镇低效用地集约利用潜力是指城镇扩展边界内，在现有技术、经济和制度条件下，通过提高土地集约利用程度，提升建设用地利用效率和经济效益的空间。

城镇低效用地再开发的潜力认定标准主要有：（1）不符合土地利用总体规划和城市规划、产业发展规划；（2）不符合安全生产和环保要求；（3）为禁止、淘汰、退二进三产业用地；（4）已列入老城区、城中村、棚户区和老工业区等改造计划；理论上符合以上标准即认定为低效用地，具有再开发的潜力。

本次规划排查确定规划期内合作市理论潜力51.6652公顷，以旧城镇旧厂矿为主，详见表4.1：

表4.1 城镇低效用地再开发潜力汇总表

单位：公顷、个

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 行政区（乡、街道办） | 低效用地类型 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 现状用途 | 容积率 | 建筑密度 | 规划用途 | 规划容积率 | 规划建筑密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | CBXQ | CBXQ-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 3.6427 | 3.6427 | 商服用地 | 0.33 | 0.33 | 公共管理与服务用地 | 0 | 0 |
| 合作市 |  | CBXQ-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.1256 | 4.1256 | 城镇住宅用地 | 0.31 | 0.31 | 公共管理与服务用地 | 0 | 0 |
| 合作市 | CNPCSD | CNPCSD-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 5.8068 | 5.8068 | 城镇住宅用地 | 0.37 | 0.36 | 公共管理与服务用地 | 0 | 0 |
| 合作市 | FG | FG-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.8386 | 4.8386 | 工矿仓储用地 | 0.35 | 0.35 | 商服用地 | 1.5 | 0.5 |
| 合作市 |  | FG-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 4.9700 | 4.9700 | 商服用地 | 0.30 | 0.30 | 商服用地 | 1.5 | 0.5 |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.0118 | 1.0118 | 城镇住宅用地 | 0.58 | 0.58 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 0.9908 | 0.9908 | 城镇住宅用地 | 0.48 | 0.48 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.0794 | 1.0794 | 城镇住宅用地 | 0.28 | 0.28 | 公共管理与服务用地 | 0 | 0 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 坚木克尔街道 | 旧工矿 | 1.0342 | 1.0342 | 工矿仓储用地 | 0.27 | 0.27 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 当周街道 | 旧城镇 | 0.8163 | 0.8163 | 城镇住宅用地 | 0.36 | 0.36 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 当周街道 | 旧城镇 | 0.7894 | 0.7894 | 城镇住宅用地 | 0.33 | 0.33 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.3932 | 1.3932 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 商服用地 | 1.5 | 0.5 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 3.1376 | 3.1376 | 城镇住宅用地 | 0.39 | 0.39 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | SZF-3 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 0.6709 | 0.6709 | 商服用地 | 0.20 | 0.20 | 公共管理与服务用地 | 0 | 0 |
| 合作市 |  | SZF-4 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.8981 | 1.8981 | 城镇住宅用地 | 0.46 | 0.46 | 商服用地 | 4.5 | 0.5 |
| 合作市 |  | SZF-5 | 坚木克尔街道 | 旧城镇 | 1.9817 | 1.9817 | 城镇住宅用地 | 0.44 | 0.44 | 商服用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 通钦街道 | 旧城镇 | 3.5144 | 3.5144 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 住宅用地 | 1.7 | 0.3 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 通钦街道 | 旧城镇 | 1.6332 | 1.6332 | 城镇住宅用地 | 0.54 | 0.54 | 公共管理与服务用地 | 3 | 0.4 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 通钦街道 | 旧工矿 | 0.1318 | 0.1318 | 城镇住宅用地 | 0.38 | 0.38 | 公共管理与服务用地 | 3 | 0.4 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 通钦街道 | 旧工矿 | 0.0498 | 0.0498 | 城镇住宅用地 | 0.00 | 0.00 | 公共管理与服务用地 | 3 | 0.4 |
| 合作市 | ZQXJ | ZQXJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 0.8318 | 0.8318 | 公共管理与服务用地 | 0.54 | 0.54 | 住宅用地 | 1.1 | 0.35 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 4.5007 | 4.5007 | 城镇住宅用地 | 0.42 | 0.42 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 1.7847 | 1.7847 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 伊合昂街道 | 旧城镇 | 0.5760 | 0.5760 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 伊合昂街道 | 旧工矿 | 0.4554 | 0.4554 | 工矿仓储用地 | 0.32 | 0.32 | 商服用地 | 3.5 | 0.4 |
| 合计 |  |  | — | — | 51.6652 | 51.6652 | — | — | — | — | — | — |

合作市低效用地再开发的理论潜力分布如上表所示，其中不合规的低效用地再开发潜力规模29.5733公顷，纳入棚户区改造的潜力22.0919公顷。现状容积率较规划容积率差值在0-3之间，提升空间巨大，有较大的规模潜力可挖。

- （二）可实现潜力

1、各相关现实因素

结合城总规、控详规等的利用强度、用途规定及国家和省、市相关控制指标和标准，综合考虑规划期内合作市经济社会发展水平、用地供需矛盾、开发建设成本、资金投入能力、公众意愿等现实因素，对城镇低效用地再开发的理论潜力综合分析，确定规划期内可实现再开发的低效用地图斑。

2、规划期内低效用地可实现潜力

通过分析筛选合作市整个规划期内确定低效用地再开发可实现潜力规模22.8989公顷，共计16个图斑，详见表4.2：

表4.2 城镇低效用地再开发可实现潜力汇总表

单位：公顷

| 县（市、区） | 调查区编号 | 调查单元数量 | 调查单元总面积 | 低效用地总面积 | 容积率 | 建筑密度 | 基础设施配套情况 | 房屋建筑质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作市 | LYRY | LYRY-1 | 1.0118 | 1.0118 | 0.58 | 0.58 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-2 | 0.9908 | 0.9908 | 0.48 | 0.48 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-3 | 1.0794 | 1.0794 | 0.28 | 0.28 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | LYRY-4 | 1.0342 | 1.0342 | 0.27 | 0.27 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | MSJY | MSJY-1 | 0.8163 | 0.8163 | 0.36 | 0.36 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | MSJY-2 | 0.7894 | 0.7894 | 0.33 | 0.33 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | SZF | SZF-1 | 1.3932 | 1.3932 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | SZF-2 | 3.1376 | 3.1376 | 0.39 | 0.39 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | TYGB | TYGB-1 | 3.5144 | 3.5144 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-2 | 1.6332 | 1.6332 | 0.54 | 0.54 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-3 | 0.1318 | 0.1318 | 0.38 | 0.38 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | TYGB-4 | 0.0498 | 0.0498 | 0.18 | 0.18 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 | ZYCJ | ZYCJ-1 | 4.5007 | 4.5007 | 0.42 | 0.42 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-2 | 1.7847 | 1.7847 | 0.45 | 0.45 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-3 | 0.5760 | 0.5760 | 0.51 | 0.51 | 水、电 | 砖混 |
| 合作市 |  | ZYCJ-4 | 0.4554 | 0.4554 | 0.32 | 0.32 | 水、电 | 砖混 |
| 合计 |  |  | 22.8989 | 22.8989 | — | — | — | — |

四、规划优化

（一）规划目标

1、总体目标

在合作市低效用地潜力分析的基础上，结合土地利用总体规划和合作市中心城区控制性详细规划中利用边界与利用方向的要求，确定规划期内合作市城镇低效用地再开发共计16个地块，总规模22.8989公顷，主要分布在坚木克尔街道、当周街道、通钦街道、伊合昂街道等四个街道，大部分集中在城区北部市政府调查区四围。

2、定性目标

合作市中心城区是合作市作为“甘青川交界处藏区中心城市，甘南州政治经济文化中心”最核心的载体，是重要的旅游、商贸、物质集散地，具有行政、文化、旅游、商贸物流、教育科研等多重功能的城市综合区。因此，发展大商贸大物流、搞好旅游中转地及目的地的接待服务，塑造高原生态旅游城市风貌是合作市城市建设最主要的目标和任务。

综合分析合作市人口状况、区域经济发展、产业升级、文化特色人居环境等基础资料，得出合作市尚需完善的五大职能：（1）州府所在地政治经济文化中心职能；（2）旅游目的地及中转地的接待服务职能及相应的休闲娱乐职能；（3）辐射全州及承担甘青川交界处藏区中心城市的大商贸大物流职能；（4）高等教育及职业培训职能；（5）生活居住职能。

在此基础上因地制宜，以规划为主导，以区位为主要考量依据，综合考量成本、工期、设施价值、服务范围、服务人口，决定再开发地块的利用方向，进一步补全合作市尚需完善的五大职能。

3、定量目标

本次规划期内城镇低效用地再开发总规模22.8989公顷，其中住宅用地21.4094公顷，工矿仓储用地1.4896公顷；当周街道1.6057公顷，坚木克尔街道8.6471公顷，通钦街道5.3292公顷，伊合昂街道7.3168公顷。各低效利用地块再开发后容积率、建筑密度达到控详规要求。

表5.1 城镇低效用地再开发规划利用强度汇总表

单位：公顷

| 地块编号 | 所在县（市、区） | 所在建制镇或街道 | 利用方向 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYRY-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 1.0118 | 2.5 | 0.25 |
| LYRY-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 0.9908 | 2.5 | 0.25 |
| LYRY-3 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0794 | 0 | 0 |
| LYRY-4 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 1.0342 | 2.5 | 0.25 |
| MSJY-1 | 合作市 | 当周街道 | 住宅用地 | 0.8163 | 2.5 | 0.25 |
| MSJY-2 | 合作市 | 当周街道 | 住宅用地 | 0.7894 | 2.5 | 0.25 |
| SZF-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 商服用地 | 1.3932 | 1.5 | 0.5 |
| SZF-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | 住宅用地 | 3.1376 | 2.5 | 0.25 |
| TYGB-1 | 合作市 | 通钦街道 | 住宅用地 | 3.5144 | 1.7 | 0.3 |
| TYGB-2 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 1.6332 | 3 | 0.4 |
| TYGB-3 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1318 | 3 | 0.4 |
| TYGB-4 | 合作市 | 通钦街道 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0498 | 3 | 0.4 |
| ZYCJ-1 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 4.5007 | 2.5 | 0.25 |
| ZYCJ-2 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 1.7847 | 2.5 | 0.25 |
| ZYCJ-3 | 合作市 | 伊合昂街道 | 住宅用地 | 0.5760 | 2.5 | 0.25 |
| ZYCJ-4 | 合作市 | 伊合昂街道 | 商服用地 | 0.4554 | 3.5 | 0.4 |
| 合计 | — | — | — | 22.8989 | — | — |

（二）空间布局，结构优化。

本次合作市城镇低效用地再开发坚持先中心后外围的开发利用原则，围绕合作市尚需完善的五大职能合理安排各个地块的开发利用方向，十六个低效用地再开发地块呈现出北多南少的特点。共计三个开发利用方向：

1、规划主导用途为公共管理与公共服务用地

围绕州府所在地政治经济文化中心职能、旅游目的地及中转地的接待服务职能及相应的休闲娱乐职能及高等教育职业培训职能，将LYRY-3规划为绿地，TYGB-2、TYGB-3、TYGB-4规划为教育科研用地，共计2.89公顷，由政府主导，以财政资金为主。

2、规划主导用途为商服用地

围绕旅游目的地及中转地的接待服务职能及辐射全州及承担甘青川交界处藏区中心城市的大商贸大物流职能，将SZF-1、ZYCJ-4规划为商服用地，共计1.85公顷，由政府主导，开发商自主筹资。

3、规划主导用途为居住用地

LYRY-1、LYRY-2、LYRY-4、MSJY-1、MSJY-2、SZF-2、TYGB-1、ZYCJ-1、ZYCJ-2、ZYCJ-3规划主导用途为居住用地，共计18.16公顷，其中LYRY-1、LYRY-4由土地权利人主导，自主筹资开发，其余由政府主导，开发商筹资开发。

再开发完成后商服用地增加1.8486公顷，住宅用地减少3.2532公顷，工矿仓储用地减少1.4896公顷，公共管理与服务用地增加2.8942公顷。整体而言旧城镇、旧工矿用地减少，商服、公共管理与服务用地增加。

五、时序安排

本次合作市低效用地再开发总计16个地块22.90公顷。计划五年内完成所有地块的开发工作，从2018年开始到2022年结束。

其中：2018年规划开发两个项目：地块LYRY-1、LYRY-4，合作市乳品厂棚户区改造项目一期，共计2.04公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；地块ZYCJ-2，合作市强劲公司家属院（东宏豪庭）棚户区改造项目，共计1.78公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；

2019年规划开发四个项目：地块LYRY-2，合作市乳品厂棚户区改造项目二期，共计0.99公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；地块MSJY-1，合作市火柴厂家属院棚户区改造及市直职工周转房建设项目，共计0.82公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；地块SZF-1，合作市怡安棚户区改造项目，共计1.39公顷，地均固定资产投资4200万元/公顷；地块SZF-2，合作市怡安六期（玉鑫家园）棚户区改造项目，共计3.14公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；

2020年规划开发一个项目：地块TYGB-1，合作市综合楼片区棚户区改造项目，共计3.51公顷，地均固定资产投资4760万元/公顷；地块TYGB-2、TYGB-3、TYGB-4，合作市综合楼片区棚户区改造项目，共计1.81公顷，地均固定资产投资8400万元/公顷；

2021年规划开发一个项目：地块ZYCJ-1，合作市烟草局家属院片区棚户区改造项目，共计4.5公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；地块ZYCJ-4，合作市烟草局家属院片区棚户区改造项目，共计0.46公顷，地均固定资产投资9800万元/公顷；

2022年规划开发三个项目：地块MSJY-2，合作市火柴厂家属院棚户区改造项目，共计0.79公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；地块LYRY-3，合作市乳品厂棚户区改造项目三期，共计1.08公顷，住户拆迁变更为绿化用地；地均固定资产投资9800万元/公顷；地块ZYCJ-3，合作市强劲公司家属院棚户区改造项目，共计0.58公顷，地均固定资产投资7000万元/公顷；

表5.2 城镇低效用地再开发建设时序安排表

单位：公顷、个

| 所在县（市、区） | 地块数量 | 面积 | 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 |
| 合作市 | 16 | 22.90 | 3 | 3.83 | 16.72 | 4 | 6.34 | 27.68 | 4 | 5.33 | 23.27 | 2 | 4.96 | 21.66 | 3 | 2.45 | 10.67 |
| 合计 | 16 | 22.90 | 3 | 3.83 | 16.72 | 4 | 6.34 | 27.68 | 4 | 5.33 | 23.27 | 2 | 4.96 | 21.66 | 3 | 2.45 | 10.67 |

六、资本筹措与利益调整

（一）资本筹措

本次规划低效用地再开发的资金来源主要来源有三个：1、为政府财政资金，具体各项目决策实施中，涉及公共管理与服务用地开发的以政府财政资金为主；2、棚户区改造补助金，主要用于各棚户区改造项目；3、企业自筹资金，各项目开发商自筹的资金，是项目再开发的主要资金来源。各利益相关方有能力出资者，按意愿出资，并享受相关权益。

表6.1 城镇低效用地再开发建设投资细表

单位：万元/公顷

| 地块编号 | 所在建制镇或街道 | 权属性质 | 现状 |  |  | 规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主导用途 | 容积率 | 建筑密度 | 主导用途 | 容积率 | 建筑密度 | 单位投资 | 开发建设时间 |
| LYRY-1 | 坚木克尔街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.58 | 0.58 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 |
| LYRY-2 | 坚木克尔街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.48 | 0.48 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2019年 |
| LYRY-3 | 坚木克尔街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.28 | 0.28 | 公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 | 0 | 2022年 |
| LYRY-4 | 坚木克尔街道 | 国有 | 工矿仓储用地 | 0.27 | 0.27 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 |
| MSJY-1 | 当周街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.36 | 0.36 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2019年 |
| MSJY-2 | 当周街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.33 | 0.33 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2022年 |
| SZF-1 | 坚木克尔街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 商服用地 | 1.5 | 0.5 | 4200 | 2019年 |
| SZF-2 | 坚木克尔街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.39 | 0.39 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2022年 |
| TYGB-1 | 通钦街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 住宅用地 | 1.7 | 0.3 | 4760 | 2020年 |
| TYGB-2 | 通钦街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.54 | 0.54 | 公共管理与公共服务用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 |
| TYGB-3 | 通钦街道 | 集体 | 城镇住宅用地 | 0.38 | 0.38 | 公共管理与公共服务用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 |
| TYGB-4 | 通钦街道 | 集体 | 城镇住宅用地 | 0.18 | 0.18 | 公共管理与公共服务用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 |
| ZYCJ-1 | 伊合昂街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.42 | 0.42 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2021年 |
| ZYCJ-2 | 伊合昂街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 |
| ZYCJ-3 | 伊合昂街道 | 国有 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 住宅用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2022年 |
| ZYCJ-4 | 伊合昂街道 | 国有 | 工矿仓储用地 | 0.32 | 0.32 | 商服用地 | 3.5 | 0.4 | 9800 | 2021年 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

城镇低效用地再开发地块的单位投资额，在调研以往项目的基础上，结合合作市实际经济社会发展水平分析确定，与规划容积率正相关，最低4760万元每公顷，最高9800万元每公顷。

再开发区域土地权属以国有为主，集体土地较少占比仅0.79%，经排查再开发区域涉及政府、企业、集体、个人权属清晰，拆迁阻力较小，同时地势平坦，再开发技术难度低，额外成本少。

（二）利益调整

综合考虑再开发区域涉及的政府、企业、土地权利人等不同利益主体的权益，规范增值收益的分配模式，平衡政府、企业、土地权利人三方的利益。

1、明确各宗地边界及其权利人

低效用地再开发前应对宗地边界做确认，处理好宗地遗留问题，维护其权利人的合法权益，避免在开发过程中产生纠纷，同时应让权利人享受应得的权益。

2、规范土地流转程序

土地出让过程中企业应按法律法规要求足额缴纳土地出让费、营业税、土地增值税等税费，同时企业也享受开发物业销售带来的利润。

- 保障棚户区住户权益

拆迁前应充分征求各住户意愿，采用适宜的安置办法，不得侵害在住人的合法权益。

七、效益评估

- （一）完善城市职能，提升人居环境

通过本次低效用地再开发项目，进一步减少城区低效用地，改善合作市城市面貌，巩固增强了合作市政治经济、旅游服务、商贸物流、教育培训、生活居住等五大职能。建成小区整齐划一，同时专业物业公司管理，安全及环境都将会有极大改善。

- （二）增加住房供应，缓解住房压力

本次规划新增住宅建筑面积418198m2，能够增加3400~4000套住房，可以极大的缓解楼市上涨的压力。同时棚户区改造部分，解决了棚户区贫困群众的居住问题，极大地提高了当地人民的居住条件，及生活水平。

- （三）完善基础设施配套，增加城市绿地面积

低效用地再开发对合作市的城镇化进程有极大地促进作用，通过拆迁改造提升社区基础配套设施，完善社区医疗、休闲、公共服务功能，消除了安全隐患。部分低效用地临河分布，阻碍了沿河景观的整体性，通过此次低效用地再开发规划，恢复为街头绿地，拓宽市民休憩，活动空间。

八、保障措施

- （一）成立工作小组，统筹协调

组织有经验人员成立工作小组，统筹协调。充分了解和妥善解决群众利益诉求，做好民意调查，充分尊重原土地使用权人的意愿，未征得原土地使用权人同意的，不得进行改造开发。同时明确各工作小组职责，解决规划期内出现的拆迁协商、资金安排、权属纠纷等相关问题。

- （二）提高审查报批效率，强化实施管理

市国土资源部门及相关主管部门要增强服务意识，加快审查报批，积极服务改造开发工作，及时做好项目审批、实施、竣工验收等及其上图入库。市国土资源部门要明确具体操作办法，加强对改造开发实施监管；及时研究制定实施细则，以本次再开发区域为基础，细化各项政策措施，加强对市县相关工作的督促检查和指导支持。

- （三）加强宣传引导，严守纪律

工作小组应密切跟踪政策实施进展情况，强化风险评估，做好政策解读，加强舆论引导，回应社会关切，营造有利于改造开发工作的良好氛围。加强总结评估，对于政策实施中出现的问题，要及时研究解决。

建立责任追究机制，加强廉政风险排查，巩固纪律；规范资金管理，项目收益要公开透明，确保资金使用安全高效；严格城镇低效用地再开发监督管理，加强项目实施跟踪评估，保证改造开发工作规范健康开展；切实增强廉政意识，确保廉洁自律。

附表：

附表一 合作市城镇低效用地现状结构及用地强度表

单位：公顷

| 用途 | 旧城镇 |  |  |  | 旧村庄 |  |  |  | 旧厂矿 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 |
|  | 面积 | 比例（%） |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  |
| 商服用地 | 9.2836 | 0.19 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2836 | 0.18 | 0.31 | 0.31 |
| 住宅用地 | 35.0400 | 0.70 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  | 0.1816 | 0.11 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 35.2216 | 0.68 | 0.42 | 0.41 |
| 工矿仓储用地 | 4.8386 | 0.10 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 1.4896 | 0.89 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  | 6.3282 | 0.12 | 0.33 | 0.33 |
| 公共管理与公共服务用地 | 0.8318 | 0.02 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8318 | 0.02 | 0.54 | 0.54 |
| 其他用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 49.9940 | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 1.6712 | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 51.6652 | 1 | — | — |

附表二 合作市城镇低效用地潜力分析表

单位：公顷

| 用途 | 旧城镇 |  |  | 旧村庄 |  |  | 旧厂矿 |  |  | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 |
|  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  |
| 商服用地 | 9.2836 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 35.0400 | 0.70 | 21.2278 |  |  |  | 0.1816 | 0.11 | 0.1816 |  |  |  |
| 工矿仓储用地 | 4.8386 | 0.10 |  |  |  |  | 1.4896 | 0.89 | 1.4896 |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 0.8318 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其他用地 | 0.0000 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 总计 | 49.9940 | 1.00 | 21.2278 |  |  |  | 1.6712 | 1.00 | 1.6712 | 0.0000 | 0.00 | 0 |

附表三 合作市城镇低效用再开发结构调整及强度优化情况表

单位：公顷、万元/公顷

| 用途 | 现状 |  |  |  |  |  | 规划 |  |  |  |  |  | 规划期间变化情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 比例 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 单位GDP产出 | 面积 | 比例 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 单位GDP产出 | 面积增加或减少 | 面积容积率提高 | 建筑密度提高率 | 地均固定资产投资提高率 | 单位GDP产出提高率 |
| 商服用地 |  |  |  |  |  |  | 1.8486 | 0.08 | 1.99 | 0.48 |  |  | 1.8486 | 1.9927 | 0.4754 |  |  |
| 住宅用地 | 21.4094 | 0.93 | 0.44 | 0.44 |  |  | 18.1562 | 0.79 | 2.35 | 0.26 |  |  | -3.2532 | 1.9033 | -0.1821 |  |  |
| 工矿仓储用地 | 1.4896 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.4896 | -0.2814 | -0.2814 |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  | 2.8942 | 0.13 | 1.88 | 0.25 |  |  | 2.8942 | 1.8811 | 0.2508 |  |  |
| 其他用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 总计 | 22.8989 | 1 | — | — | — | — | 22.8989 | 1 | — | — |  |  | 0.0000 | — | — |  |  |

附表四 合作市城镇低效用地再开发项目区现状及规划情况汇总表

单位：公顷、个、万元/公顷

| 市（县、区） | 项目区数量 | 低效用地类型 |  |  |  |  | 现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计 | 旧城镇 | 旧村庄 | 旧厂矿 | 其他 | 商服用地 |  |  | 住宅用地 |  |  | 工矿仓储用地 |  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 其他用地 |  |  | 商服用地 |  |  | 住宅用地 |  |  | 工矿仓储用地 |  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 其他用地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 |
| 当周街道 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1.6057 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3932 | 1.5 | 0.5 | 1.6057 | 2.5 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坚木克尔街道 | 6 | 6 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 7.6129 | 0.42 | 0.42 | 1.0342 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1746 | 2.5 | 0.25 |  |  |  | 1.0794 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 通钦街道 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5.3292 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4554 | 3.5 | 0.4 | 3.5144 | 1.7 | 0.30 |  |  |  | 1.8148 | 3 | 0.4 |  |  |  |
| 伊合昂街道 | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6.8614 | 0.44 | 0.44 | 0.4554 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8614 | 2.5 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 16 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | 21.4094 | — | — | 1.4896 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.8486 | — | — | 18.1562 | — | — | 0 | — | — | 2.8942 | — | — | 0 | — | — |

附表五 合作市城镇低效用地再开发地块清单

单位：公顷、万元/公顷

| 地块编号 | 所在县（市、区） | 所在建制镇或街道 | 所在项目区编号 | 面积 | 现状 |  |  |  | 规划 |  |  |  |  | 开发模式 | 改造主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主导用途 | 容积率 | 建筑密度 | 三旧 | 主导用途 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 开发建设时间 |  |  |
| LYRY-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | LYRY | 1.0118 | 城镇住宅用地 | 0.58 | 0.58 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 | 全面改造 | 开发商 |
| LYRY-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | LYRY | 0.9908 | 城镇住宅用地 | 0.48 | 0.48 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2019年 | 全面改造 | 开发商 |
| LYRY-3 | 合作市 | 坚木克尔街道 | LYRY | 1.0794 | 城镇住宅用地 | 0.28 | 0.28 | 旧城镇 | 街头绿地 | — | — | 0 | 2022年 | 全面改造 | 开发商 |
| LYRY-4 | 合作市 | 坚木克尔街道 | LYRY | 1.0342 | 工矿仓储用地 | 0.27 | 0.27 | 旧工矿 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 | 全面改造 | 开发商 |
| MSJY-1 | 合作市 | 当周街道 | MSJY | 0.8163 | 城镇住宅用地 | 0.36 | 0.36 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2019年 | 全面改造 | 开发商 |
| MSJY-2 | 合作市 | 当周街道 | MSJY | 0.7894 | 城镇住宅用地 | 0.33 | 0.33 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2022年 | 全面改造 | 开发商 |
| SZF-1 | 合作市 | 坚木克尔街道 | SZF | 1.3932 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 旧城镇 | 商业设施用地 | 1.5 | 0.5 | 4200 | 2019年 | 全面改造 | 开发商 |
| SZF-2 | 合作市 | 坚木克尔街道 | SZF | 3.1376 | 城镇住宅用地 | 0.39 | 0.39 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2019年 | 全面改造 | 开发商 |
| TYGB-1 | 合作市 | 通钦街道 | TYGB | 3.5144 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 1.7 | 0.3 | 4760 | 2020年 | 全面改造 | 开发商 |
| TYGB-2 | 合作市 | 通钦街道 | TYGB | 1.6332 | 城镇住宅用地 | 0.54 | 0.54 | 旧城镇 | 教育科研用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 | 全面改造 | 开发商 |
| TYGB-3 | 合作市 | 通钦街道 | TYGB | 0.1318 | 城镇住宅用地 | 0.38 | 0.38 | 旧工矿 | 教育科研用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 | 全面改造 | 开发商 |
| TYGB-4 | 合作市 | 通钦街道 | TYGB | 0.0498 | 城镇住宅用地 | 0.18 | 0.18 | 旧工矿 | 教育科研用地 | 3 | 0.4 | 8400 | 2020年 | 全面改造 | 开发商 |
| ZYCJ-1 | 合作市 | 伊合昂街道 | ZYCJ | 4.5007 | 城镇住宅用地 | 0.42 | 0.42 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2021年 | 全面改造 | 开发商 |
| ZYCJ-2 | 合作市 | 伊合昂街道 | ZYCJ | 1.7847 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 0.45 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2018年 | 全面改造 | 开发商 |
| ZYCJ-3 | 合作市 | 伊合昂街道 | ZYCJ | 0.576 | 城镇住宅用地 | 0.51 | 0.51 | 旧城镇 | 二类居住用地 | 2.5 | 0.25 | 7000 | 2022年 | 全面改造 | 开发商 |
| ZYCJ-4 | 合作市 | 伊合昂街道 | ZYCJ | 0.4554 | 工矿仓储用地 | 0.32 | 0.32 | 旧工矿 | 商业设施用地 | 3.5 | 0.4 | 9800 | 2021年 | 全面改造 | 开发商 |
| 合计 | — | — | — | 22.8989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

附表六 合作市城镇低效用地再开发建设时序安排表

单位：公顷、个

| 所在县（市、区） | 地块数量 | 面积 | 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 | 数量 | 面积 | 百分比 |
| 合作市 | 16 | 22.90 | 3 | 3.83 | 16.72 | 4 | 6.34 | 27.68 | 4 | 5.33 | 23.27 | 2 | 4.96 | 21.66 | 3 | 2.45 | 10.67 |
| 合计 | 16 | 22.90 | 3 | 3.83 | 16.72 | 4 | 6.34 | 27.68 | 4 | 5.33 | 23.27 | 2 | 4.96 | 21.66 | 3 | 2.45 | 10.67 |